MODELO DE PLANO DE TRABALHO

 CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ - CDC

PLANO DE TRABALHO

				DATA
1. DADOS CADASTRAIS

1.1 PROJETO
Título:
Período de realização: 19/08/2013 a 01/10/2013
Local de desenvolvimento do trabalho/município/UF:
Recursos Próprios:
Recursos de Terceiros:

1.2 PROPONENTE
Nome da Entidade:
CNPJ -
Endereço:
Cidade/UF :
CEP:
DDD/Telefone:
DDD/Fax:
Email:

Nome do Representante legal:
Cargo:
Profissão:
Estado Civil:
CPF ou CNPJ:
N° RG/Órgão emissor/UF:
DDD/Telefone:
DDD/Celular:
DDD/Fax:
Email:

2. INTRODUÇÃO

(Histórico e situacao socioeconomico do munícipio a ser atendido)

3. APRESENTAÇÃO

(Quem somos?) O Município XXX está localizado no Estado do Ceará, .........
4. OBJETIVOS

  4.1 GERAL

Falar qual o objetivo geral do município estar aderindo ao CDC
  4.2 ESPECÍFICOS

- Fornecer acesso à internet a todas as secretarias e departamentos da Prefeitura, tais como: Escolas municipais, postos de saúde, Bibliotecas, Creches e etc:
- Ampliar o acesso á Banda Larga no município;

        Descrever mais Objetivos.

5. JUSTIFICATIVAS

Abordar as origens dos problemas e suas consequencias, as alternativas para solucioná-las e a projecao da realidade que se pretende atingir a partir da implantacao do projeto

Em resumo, é falar os problemas que o município tem relacionados a limitações de internet e quando aderir ao CDC descrever os benefício que acontecerão.

    6. PÚBLICO ALVO

Público que será beneficiado com o CDC

    7. BENEFICIÁRIOS

Descrever os beneficiários diretos e indiretos que serão atingidos com o CDC.

    8. CAPACIDADE ESTIMADA DE BANDA LARGA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO

Descrever a banda que o município receberá de acordo com a sua população e conforme rege o edital.

    9. METAS

- Fornecer acesso à internet até xxxx de 2014 para .........
- Interligar todos os Órgãos pertencentes ao Governo Municipal;
        - Prover acesso a internet a todas Escolas Estaduais e Municipais;
- Prover acesso a internet aos cidadãos.

    10. OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE

Descrever as obrigações que o município terá, seguir o que diz o item 5 do edital.

    11. ENLACES DE FIBRA ÓPTICA E/OU RÁDIO

(Descrever como serao feitos os enlaces de fibra optica e/ou radio ponto a ponto, conforme item 5.3 do Edital)

EX:
Será montada uma antena para transmissão do link em um poste de concreto já fornecido e instalado pela Coelce próximo a caixa de distribuição do CDC, direcionada para outra antena instalada na torre da Secretaria de Ciências e Tecnologia de XXXX fazendo um ponto a ponto - PTP.
O enlace terá aproximadamente xxKm de distancia e será utilizado rádio modelo......... na faixa de frequência Tx entre 5500,0 a 5805,0 MHz, liberada pela ANATEL como de livre utilização.
O poste tem cerca de XX metros, onde a antena de transmissão será instalada em cerca de XX metros de altura. A torre da Secretaria de TI tem XX metros de altura e a antena de recepção será instalada em cerca de metros de altura.

-Coordenadas geográficas dos pontos.
-Secretaria de TI Latitude: xxxxx
-Longitude: xxxxx
-CDC Latitude: xxxxx
-Longitude: xxxxxx

Representação Gráfica do Enlaçe:

Perfil de elevação do Terreno:

Especificações do Rádio PTP

    12. DEMOSNTRATIVO DE VIABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL

EX:

Com a implantação do Cinturão Digital do Governo do Ceará, projeto pioneiro no Brasil, a população será beneficiada direta e indiretamente. O município reduzirá os custos com internet e principalmente facilitará suas atividades com conexões mais rápidas, ampliando suas informações e oferecendo serviços de qualidade: R$29,90 por Mbps com garantia de 20%. Com essa ação do Governo do Estado, a população em âmbito geral fará uma grande economia e garantindo assim, a inclusão digital aos maiscarentes.

    13. PLANO DE MANUTENÇÃO

EX:
O plano de manutenção será preventivo e corretivo da infraestrutura de última milha da proponente, o custeio da manutenção será de responsabilidade da prefeitura. O plano também assegurará que o funcionamento da infraestrutura instalada seja efetivo e eficaz, durante a execução a prefeitura se comprometerá na limpeza, localização e isolamento da área e do alinhamento de antenas de rádios nos terminais clientes.

14. PLANO DE IMPLANTAÇÃO TÉCNICA
EX:
        - 20 dias construção e instalação das torres;
-10 dias instalação e alinhamento das antenas e instalação dos rádios;
-10 dias testes de equipamentos e transmissão de dados;
Criar um cronograma com as fases de implantação......

    15. PLANILHA DE RECURSOS A SEREM APLICADOS

AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SOMATÓRIO Q+V
TORRE	X
HACK	X
SWITCH	X
ERB	X
CPE	X
TOTAL			R$ 0,00

    16. IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS ESPERADOS

EX :

Os impactos serão significativos e positivos na qualidade dos serviços prestados nas escolas municipais e conseqüentemente no aprendizado e inclusão sociodigital das crianças, adolescentes e jovens. Os benefícios também atingem a população em geral com os telecentros e ilha digital que propiciam acesso à internet a todos os munícipes.
Com a implantação do Cinturão Digital esperamos democratizar o acesso à banda larga no município de xxxxx, trazendo impactos positivos na economia, à medida que os profissionais terão oportunidades de se qualificar, ampliando seus conhecimentos dando retorno à sociedade, em forma de prestação de serviços.........

    17. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO PROPONENTE/EMPRESAS (NO CASO DE PARCERIAS)
EX:

Durante a vigência do contrato de autorização de uso do CDC, a prefeitura cumprirá as seguintes atribuições: prover a manutenção dos equipamentos e meios de transmissão, apresentar Plano de Manutenção para infraestrutura, executar manutenção preventiva e corretiva, apoiar a ETICE na execução da manutenção do Cinturão Digital – CDC com as seguintes atribuições: localizar e isolar cabos e equipamentos com avarias, limpar a área dos armários indoor e outdoor e alinhar antenas de rádios nos terminais de clientes do CDC. Ficando vedado à prefeitura ou terceiros o acesso a torres e armários do Cinturão Digital ….......

18 . EQUIPE TÉCNICA

NOME	PROFISSÃO	FUNÇÃO NO PROJETO	CARGA HORÁRIA	VÍNCULO EMPREGATÍCIO

19 . PRAZO DE EXECUÇÃO

XX meses a contar da data de autorização deste projeto pela ETICE.